UCHWAŁA  Nr XXIX / 174 / 05

RADY GMINY  W  GORZYCACH

z dnia 28 kwietnia 2005r.

W sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju miejscowości Sokolniki.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt  6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                 o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn.zm./

Rada Gminy uchwala:

### PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI SOKOLNIKI

§ 1.

I. Charakterystyka miejscowości :

Wieś położona w Gminie Gorzyce w widłach Wisły i Sanu na Równinie Tarnobrzeskiej, w północnej  części Województwa Podkarpackiego. Gmina graniczy bezpośrednio z miastami Tarnobrzeg i Sandomierz . Miejscowość będąca siedzibą władz gminy leży 20 km na zachód od Stalowej Woli – drugiego pod względem wielkości miasta w województwie . Wieś Sokolniki zlokalizowana jest na terenie płaskim poprzecinanym rowami melioracyjnymi

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z  XIII wieku , wieś wchodziła        w skład starostwa sandomierskiego, jej położenie na skraju puszczy sandomierskiej wpływało na rolę odgrywaną przez Sokolniki w gospodarce starostwa. Nazwa miejscowości sugeruje , że zamieszkiwała ją ludność świadcząca usługi o charakterze łowieckim , Sokolniki – sokolnictwo, znajdowało się tu dużo barci, mieszkańcy obok zwykłej pańszczyzny mieli też obowiązek strzeżenia  królewskich lasów.

Wieś liczy obecnie 1955 mieszkańców.

W trakcie przygotowywania „ Planu Rozwoju Miejscowości” , szczególny nacisk położony został na aspekt konsultacji społecznych , które pozwoliły zaakceptować mieszkańcom wsi  priorytety i dalszy rozwój Sokolnik.

Najważniejsze z nich to :

- budowa szatni przy boisku LZS „ Sokół”

- modernizacja istniejącego boiska ( zniszczona po powodzi 2001 r)

- utworzenie placu zabaw

- doposażenie domu kultury

- budowa ścieżki rowerowej

§ 2.

II. Analiza zasobów :

1.Środowisko przyrodnicze i położenie

Na terenie miejscowości jest 815 h lasów , są to lasy mieszane z dominacją sosny o siedlisku borów świeżych i wilgotnych, podszyt stanowią brzoza               i leszczyna  ,  w lasach jest zwierzyna łowna . Nad rzeką Łęg stwierdzono ślady działalności bobrów, na  terenie między wala  znajdują się miejsca gniazdowania chronionych gatunków ptaków .

Gleby bielicowe , kopaliny żwiru i piasku.

Położenie miejscowości w sąsiedztwie Sandomierza – miasta historycznego  jak również tereny przyrodnicze są  walorami w dalszym  rozwoju wsi Sokolniki.

2.Środowisko kulturowe

Skupione wokół prężnie działającego  domu kultury , dziecięce zespoły taneczne , zespół artystyczny „Malwy”, poetka ludowa ,stare zawody- kowalstwo .Tradycja organizowania tzw. ”Niedzieli ogórkowej” , wieczorków autorskich , festynów ludowych , licznych koncertów i występów artystycznych.

3.Obiekty i tereny

We wsi są dwie szkoły ( gimnazjum , szkoła podstawowa i przedszkole) , dom kultury z ośrodkiem zdrowia ,remiza OSP ze świetlicą , dwa zakłady produkcyjne, sześć sklepów i bar, kuźnia, boisko sportowe LZS, sala gimnastyczna, na obszarze wsi są tereny pod zabudowę jednorodzinną i tereny pod inwestycje przemysłowe w otoczeniu największego w Gminie zakładu Federal  Mogul  S.A .

4.Gospodarka i rolnictwo

Gospodarstwa rolne niskoprodukcyjne (300) bardzo zróżnicowane (drobne), produkcja wierzby energetycznej , trzy zakłady produkcyjne produkujące   tarcicę ,  palety, brykiet , meble, wytwórnia mas asfaltowych, trzy punkty gastronomiczne, szereg przedsiębiorców prywatnych zajmujących się transportem samochodowym.

5.Mieszkańcy i kapitał społeczny

Na terenie wsi działa OSP należąca do KSRG  , LZS- drużyny juniorów                 i seniorów ,ośrodek zdrowia, jest dziesięciu przedsiębiorców prywatnych, poetka znana w kraju i zagranicą , zaangażowanie środowiska w działalność domu kultury , LZS , OSP i szkół  wyróżnia wieś  z pośród innych miejscowości Gminy.

§ 3.

III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości:

1.Mocne strony miejscowości

- położenie

- dobrze rozwinięta sieć drogowa i infrastruktura

- środowisko przyrodnicze , lasy , rzeka .

- szkolnictwo i kultura

- dobrze działające LZS i OSP, GOK.

- tereny pod zabudowę jednorodzinną i przemysłową

- zasoby kopalniane

- zakłady produkcyjne i sieć handlowa

2.Słabe strony miejscowości

- brak centrum rekreacyjno-sportowego

- bezrobocie

- słabo rozwinięte gospodarstwa rolne ( możliwość rozwoju agroturystyki )

- brak kanalizacji

- brak miejsc do spotkań młodzieży i mieszkańców wsi

- zagrożenie powodziowe

§ 4.

1.Opis planowanego przedsięwzięcia

Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami i zaakceptowaniu  przedsięwzięcie zaplanowane w miejscowości Sokolniki obejmować będzie - budowę szatni dla zawodników i modernizację płyty istniejącego boiska           z ławkami na 300 osób .

2.Szacunkowy kosztorys przedsięwzięcia

Budowa szatni o wymiarach 15.5 m x 9.5 m wartość kosztorysowa– 234.145,51  zł brutto

Modernizacja płyty boiska powierzchnia 1ha – 166.612,39  zł brutto

3.Harmonogram przedsięwzięcia

I ETAP

- Modernizacja płyty boiska wrzesień 2005r.

- Zakończenie modernizacji grudzień 2005r.

II ETAP

1. Budowa szatni - wiosna 2006r.

- Zakończenie budowy szatni  lipiec 2006r.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.