UCHWAŁA NR XXXVII / 236 / 06

RADY GMINY W GORZYCACH

z dnia 21 luty 2006r.

W sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się wieloletni program inwestycyjny pod nazwą ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce w latach 2005 – 2007”  określony Uchwałą Nr XXXIII/ 196/05 Rady Gminy w Gorzycach

z dnia 16 września 2005 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego w następujący sposób:

1/ okres realizacji programu przedłuża się do 2008 r.

2/ limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce" określa załącznik Nr 1

3/ uzasadnienie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego określa załącznik Nr 2.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr  1  
                                                                                                           do Uchwały Nr XXXVII/ 236/06
                                                                                                           Rady Gminy w Gorzycach                                                                            z dnia 21 luty 2006 r.

LIMITY  WYDATKÓW  NA  WIELOLETNI  PROGRAM  INWESTYCYJNY

pod nazwą :   Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce

| Cel zadania Lp Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jjednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacj | Łączne nakłady finansowe w zł | Wydatki w latach: 2006 2007 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Poprawa warunków ochrony środowiska | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Gorzyce – rozbudowa sieci kanalizacyjnej ( obejmujące: Gorzyce, Trześń i Sokolniki ) Z tego: - realizacja z dofinansowaniem w ramach ZPORR - przyłączenie podmiotów gospodarczych i mieszkańców | Urząd Gminy Gorzyce | 2005 - 2007 | 14 528 294 4 122 168 10 406 126 | 8 061 930 2 222 335 5 839 595 | 5 666 105 1 359 033 4 307 072 |  |  |
| 2 Poprawa warunków ochrony środowiska | Różnicowanie działalności gospodarczej w Gminie Gorzyce – rozbudowa sieci kanalizacyjnej ( obejmujące: Gorzyce Pączek, Wrzawy, Motycze Poduchowne, Orliska, Furmany i Zalesie Gorzyckie ) Z tego: - realizacja z dofinansowaniem w ramach ZPORR - przyłączenie podmiotów gospodarczych i mieszkańców | Urząd Gminy Gorzyce | 2007 - 2008 | 14 560 773 4 187 096 10 373 677 |  | 4 497 225 2 093 548 2 403 677 | 10 063 608 2 093 548 7 970 060 |  |
|  | Razem |  |  | 29 089 067 | 8 061 930 | 10163330 | 10 063 608 | 1 |

Załącznik Nr  2  
                                                                               do Uchwały Nr XXXVII/ 236/06
                                                                   Rady Gminy w Gorzycach

z dnia 21 luty 2006 r.

ZMIANA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

PN. budowa kanalizacji sanitarnej w gminie GORZYCE.

Zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego polegają na zaprzestaniu realizacji zadania PN. Tworzenie podstaw różnicowania działalności gospodarczej w Gorzycach – budowa sieci kanalizacyjnej. Zdanie to objęte było wnioskiem o dofinansowanie ze środków ZPORR priorytetu 3 działania 3.2 jednak wniosek ten nie uzyskał dofinansowania. Zakres tego zadania został objęty kolejnym wnioskiem jako zadanie w punkcie 1 Planu finansowego PN. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Gorzyce – rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Program ten podlega rozszerzeniu o budowę sieci kanalizacyjnej do pierwszej studzienki na nieruchomości oraz zbiorników pompowni ( finansowanych przez właścicieli nieruchomości zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) wyposażenie pompowni oraz zasilanie energetyczne z instalacji właściciela nieruchomości finansowane będzie z budżetu gminy. Zadanie to dzieli się na dwa podzadania – jedno realizowane z dofinansowaniem ze ZPORR, drugie finansowane z budżetu gminy z udziałem mieszkańców w zakresie budowy zbiornika pompowni.  Ilość wybudowanych pompowni przydomowych w ramach tego zadania wyniesie 1108 szt, oraz 4 pompowni strefowych (pośrednich).                  Zadanie obejmuje miejscowości GORZYCE, Sokolniki i Trześń.

Wartość zadania uwzględnia wartości z rozstrzygniętego przetargu na realizację          jego I etapu obejmującego część miejscowości Gorzyce.

Kolejna zmiana polega na przesunięciu terminu realizacji zadania PN. Różnicowanie działalności gospodarczej w gminie Gorzyce – rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Zmiana ta podyktowana jest tym,  że projekt złożony do funduszu ZPORR działanie 3.1 nie uzyskał dofinansowania. Wobec powyższego przesuwa się realizację zadania  o jeden rok tj. na lata 2007 – 2009. Również zadanie to zwiększa się o realizację kanalizacji sanitarnej od głównych magistral do studzienek pompowych z zasadami finansowania jak wyżej. Zdanie obejmuje budowę 777 szt  pompowni przydomowych i 6 pompowni strefowych (pośrednich). Zadanie to obejmuje miejscowości Furmany, Motycze Poduchowne, Orliska, GORZYCE- Pączek Gorzycki, Wrzawy i Zalesie Gorzyckie.

Dla wszystkich miejscowości opracowana jest dokumentacja techniczna łącznie z pozwoleniem na budowę ( Wrzawy w ostatniej fazie uzyskania pozwolenia na budowę).

Wartości z uwzględnieniem tych zmian wprowadzono do Planu finansowego programu.Plan finansowy programu zawiera załącznik Nr 1.