1. **Informacje ogólne dot. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce.**

 Rewitalizacja stanowi odpowiedź na szereg zjawisk kryzysowych występujących
na obszarach gmin, takich jak degradacja techniczna oraz narastające problemy w sferach społecznej i gospodarczej. W związku z tym niezbędne jest planowanie i realizacja kompleksowych projektów rewitalizacyjnych odpowiadających na zidentyfikowane problemy oraz potencjały danego obszaru zdegradowanego, a także wynikającą z nich skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 *Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji*
(Dz. U. z 2020 r., poz. 802 z późn. zm.), *rewitalizacja* stanowi „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji (...)”.

 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce został przyjęty uchwałą nr XXXIX/260/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę nr XXXV/230/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce zmienioną uchwałą nr XXXVI/247/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. Dokument po przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego został pozytywnie oceniony w zakresie jego zgodności z *Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020*, zgodności z *ustawą z dnia 9  października 2015 r. o rewitalizacji* w zakresie wsparcia w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020* i został wpisany do wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego (Uchwała nr 338/7266/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego).

 *Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce* (GPR)stanowi spójny dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego, mającego istotne znaczenie dla rozwoju gminy poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny i środowiskowy), skoncentrowane terytorialnie oraz prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany.

 Dokument składa się z czterech zasadniczych części, a mianowicie: części wprowadzającej, diagnostyczno-analitycznej, programowej oraz wdrożeniowej.

 *Część wprowadzająca* zawiera ogólne informacje dotyczące metodologii opracowania dokumentu oraz jego uwarunkowania zewnętrzne, tj. strategiczno-programowe, które wskazują na powiązanie rewitalizacji z całościową wizją rozwoju gminy.

 *Część diagnostyczno-analityczna* obejmuje metodologię delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz określenie ich zasięgów przestrzennych poprzez wskazanie przebiegu granic na terenie gminy. Ponadto zawiera szczegółową diagnozę wyznaczonego obszaru rewitalizacji w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno--funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej wraz ze skwantyfikowanymi danymi i ich analizą w celu przedstawienia skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych.

 *Część programowa* przedstawia najważniejsze założenia procesu rewitalizacji
na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Gminy Gorzyce, tj. wizję wyprowadzenia go ze stanu kryzysowego, misję, cele rewitalizacji wraz z kierunkami działań mającymi na celu eliminację lub ograniczenie zidentyfikowanych negatywnych zjawisk i wykorzystanie potencjałów lokalnych. Ponadto zostały tutaj zawarte podstawowe (główne) oraz uzupełniające (komplementarne) projekty rewitalizacyjne powiązane ze sobą i wspólnie oddziałujące na obszar rewitalizacji. Ważnym elementem są również szacunkowe ramy finansowe dokumentu wraz ze wskazaniem różnych źródeł ich finansowania.

 *Część wdrożeniowa* składa się z systemu realizacji (wdrażania) dokumentu, a także systemu monitoringu, oceny i wprowadzania zmian do programu w reakcji na zmiany
w otoczeniu. Ponadto w niniejszej części zawarte zostały mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i innych podmiotów oraz grup nieformalnych aktywnych na terenie gminy na każdym etapie procesu rewitalizacji,
tj. diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Ostatnim elementem jest sposób realizacji założeń dokumentu w odniesieniu do polityki mieszkaniowej oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie wraz z załącznikiem graficznym wskazującym na kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych na obszarze rewitalizacji.

 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce przewiduje osiągnięcie następujących celów:

* CEL REWITALIZACJI 1. *Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,*
* *CEL REWITALIZACJI 2. Poprawa jakości życia mieszkańców.*

W wyniku przeprowadzonej diagnozy w podziale na jednostki referencyjne gminy i delimitacji obszaru zdegradowanego, wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z dwóch podobszarów:

* Podobszar I będący częścią jednostki Gorzyce I – osiedle, którego granice przebiegają: wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury, następnie wzdłuż południowej granicy bloków przy

ul. 11 Listopada (z wyłączeniem bloków nr 4, 6 i 8), kolejno wzdłuż północnej granicy zabudowań przy ul. Edukacji Narodowej aż do ul. Zakole, przebiegając wzdłuż tej ulicy (z pominięciem bloków nr 4, 6, 8 i 10), po czym przebiega wzdłuż wschodniej granicy Osiedla mijając domki jednorodzinne przy ul. Słonecznej, kolejno biegnie równolegle do ul. Działkowców (po jej południowej granicy) oraz po północno-zachodniej granicy Osiedla Gorzyce;

* Podobszar II stanowiący część jednostki Gorzyce II – sołectwo, którego granice przebiegają: wzdłuż ul. Wrzawskiej, następnie wzdłuż ul. Sandomierskiej, kolejno po granicy zabudowanych terenów przy ul. Pańskiej, po czym przebiega w północnym kierunku do Starorzecza (tzw. Stodółka), następnie wzdłuż południowych granic terenów wodnych, ulicą Stawową, po czym zamyka obszar łącząc się z ul. Wrzawską.
1. **Monitoring i ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce.**

 Sprawozdanie roczne zawiera najważniejsze informacje o postępie realizacji poszczególnych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych wskazanych w GPR, w tym informację w zakresie osiągania tzw. wskaźników produktu, czyli mierzalnych efektów poszczególnych projektów lub przedsięwzięć. Sprawozdanie zawiera także informacje na temat aktywności interesariuszy Rewitalizacji w kontekście przedsięwzięć podstawowych i pozostałych.

Informujemy, że za monitorowanie procesu Rewitalizacji w Gminie Gorzyce odpowiedzialny jest Komitet Rewitalizacji zgodnie z uchwałą nr XXIX/181/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

W związku z powyższym sporządzone sprawozdanie na podstawie informacji od interesariuszy zostanie przedstawione do zaopiniowania członkom Komitetu Rewitalizacji. Pozytywnie zaopiniowane sprawozdanie zostanie przedstawione do zatwierdzenia przez Radę Gminy Gorzyce, a następnie udostępnione lokalnej społeczności na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Mając na uwadze ww. zapisy Rozdziału 2.1 Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce (dalej zwany GPR) tj. „Sposoby monitorowania i sprawozdawczości” i obowiązków wynikających ze sprawozdawczości tj. przygotowania rocznego sprawozdania z realizacji GPR sporządzono następujące sprawozdania monitoringowe z realizacji programu:

1. **Sprawozdanie monitoringowe z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce za okres od 28.06.2017 r. do 31.12.2017 r. -** obejmuje ono swoim zakresem czas od momentu podjęcia Uchwały nr XXXIX/260/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę nr XXXV/230/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce zmienioną uchwałą nr XXXVI/247/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. do 31.12.2018 r.;

Sprawozdanie monitoringowe z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce za okres od 28.06.2017 r. do 31.12.2017 r. zostało pozytywnie zaopiniowane UCHWAŁĄ NR 1/19 Komitetu Rewitalizacji z dnia 16.04.2019 r. oraz przyjęte UCHWAŁĄ NR VIII/53/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 16 maja 2019 r.

1. **Sprawozdanie monitoringowe z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. sporządzone 31.01.2019 r. oraz jego aktualizację sporządzoną w dniu 01.04.2019 r.**

Sprawozdanie monitoringowe z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz z aktualizacją zostało pozytywnie zaopiniowane UCHWAŁĄ NR 2/19 Komitetu Rewitalizacji z dnia 16.04.2019 r. oraz przyjęte UCHWAŁĄ NR VIII/54/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 16 maja 2019 r.

Sprawozdania roczne wraz z ww. uchwałami Komitetu Rewitalizacji z dnia 16.04.2019 r. oraz Uchwałami Rady Gminy z dnia 16.05.2019 r. zostały opublikowane w dniu 29.05.2019 r. na stronie gminy znajdującej się pod adresem: [www.gminagorzyce.pl](http://www.gminagorzyce.pl) w zakładce INFORMATOR URZĘDOWY - DOKUMENTY PROGRAMOWE – REWITALIZACJA - SPRAWOZDANIA oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: [www.gminagorzyce.pl/bip](http://www.gminagorzyce.pl/bip) w zakładce PRAWO LOKALNE-REWITALIZACJA.

1. **Sprawozdanie monitoringowe z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. sporządzone 15.04.2020 r.**

Sprawozdanie monitoringowe z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zostało pozytywnie zaopiniowane UCHWAŁĄ NR 1/20 Komitetu Rewitalizacji z dnia 21.05.2020 r. oraz przyjęte UCHWAŁĄ NR XXIII/142/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 maja 2020 r.

Sprawozdania roczne wraz z ww. uchwałami Komitetu Rewitalizacji z dnia 21.05.2020 r. oraz Uchwałami Rady Gminy z dnia 29.05.2020 r. zostały opublikowane w dniu 3.06.2020 r. na stronie gminy znajdującej się pod adresem: [www.gminagorzyce.pl](http://www.gminagorzyce.pl) w zakładce INFORMATOR URZĘDOWY - DOKUMENTY PROGRAMOWE – REWITALIZACJA - SPRAWOZDANIA oraz w dniu 2.06.2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: [www.gminagorzyce.pl/bip](http://www.gminagorzyce.pl/bip) w zakładce PRAWO LOKALNE-REWITALIZACJA.

|  |
| --- |
| 1. **Postęp realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazanych w GPR**
2. **Przedsięwzięcia podstawowe**
 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa i numer projektu** | **Cel rewitalizacji** | **Kierunki działań** | **Stopień realizacji projektu** |
| **1.** | ***Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc*** | 1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, 2. Poprawa jakości życia mieszkańców | 1.1.Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców2.1. Kształtowanie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych | **Zadanie w części zrealizowane: -** informacja szczegółowa pod tabelą (Ad. 1) |
| **2.**  | ***Poprawa sfery przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej na terenach i w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Gorzycach*** | 1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, 2. Poprawa jakości życia mieszkańców | 1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem2.1. Kształtowanie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych | Gmina Gorzyce w dniu 19.02.2021 r. wystąpiła pismem do Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji zadania -informacja szczegółowa pod tabelą (Ad. 2) |
| **3.** | ***Pobudzenie mieszkańców do aktywności społecznej i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych*** | 1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców | 1.1. Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem | Gmina Gorzyce w dniu 19.02.2021 r. wystąpiła pismem do Klubu Gazety Polskiej o informację dot. stanu realizacji zadania. Pismo nie zostało skutecznie doręczone, gdyż z informacji jaką udało się pozyskać Klub Gazety Polskiej nie prowadzi już działalności na terenie Gminy Gorzyce. |
| **4.** | ***Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE*** | 2. Poprawa jakości życia mieszkańców | 2.1. Kształtowanie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych | **Nie zrealizowano** |
| **5.** | ***Budowa infrastruktury dydaktycznej, obiektu służącego wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów*** | 1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców.2. Poprawa jakości życia mieszkańców | 1.1.Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców2.1. Kształtowanie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych | **Nie zrealizowano-** informacja szczegółowa pod tabelą (Ad. 3) |
| **6.**  | ***Integracja społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej na rewitalizowanych obszarach gmin Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego*** | 1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców | 1.1 Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców | Gmina Gorzyce w dniu 19.02.2021 r. wystąpiła pismem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji zadania - informacja szczegółowa pod tabelą (Ad. 4) |
| **7.** | ***Zadbaj o swoją przyszłość – zwiększ szanse na zatrudnienie*** | 1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców | 1.1 Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców | Gmina Gorzyce w dniu 19.02.2021 r. wystąpiła pismem do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu o informację dot. stanu realizacji zadania - informacja szczegółowa pod tabelą (Ad. 5) |

 |

Ad. 1. Postęp realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego podstawowego nr 1.pn.: „***Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”:***

Dotyczy:

1. wykonanie odwodnienia terenu dawnej bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej, zajezdni autobusowej oraz placu Erazma Mieszczańskiego (wykonanie kompleksowego systemu kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowego odprowadzania wód opadowych);

- Techniczny Ogród – Rewitalizacja centrum Gorzyc – uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Osiedla Gorzyce:

1. etap II: tereny dawnej bazy ZGK oraz tereny przy ul. Porucznika Sarny (zagospodarowanie przestrzeni publicznej na: park miejski, park maszynowy, las łęgowy, amfiteatr, grillowisko);

 Inwestycja zrealizowana została w roku 2020 w ramach projektu partnerskiego pn. **„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”** i współfinansowana jest ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  VI Spójność przestrzenna i społeczna,** działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

 Liderem ww. projektu była Gmina Tarnobrzeg, natomiast Gmina Gorzyce jednym z jej partnerów.

 Całkowita wartość wydatków ujętych we wniosku o dofinansowanie i poniesionych w ramach projektu to: **3 297 753,00 zł** z tego wartość dofinansowania to **1 433 331,09 zł**.

 W związku z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie refundacja środków zostanie wypłacona przez Urząd Marszałkowski w roku 2021.Dodatkowe wydatki poniesione z budżetu gminy w roku 2020 na realizacje tego zadania to: 189.381,51 zł.

Dotyczy:

- etap III: tereny przy ul. Edukacji Narodowej pomiędzy ul. 3 Maja i ul. Metalowców (zagospodarowanie przestrzeni publicznej na: lasowiacki park zabaw, siłownię na wolnym powietrzu, kwartał klubów, park edukacyjny);

 Zadanie (etap) zrealizowane w całości w roku 2019 w ramach projektu pn. „*Techniczny Ogród-kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach”* wspófinansowane ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu Kształtowanie przestrzeni publicznej.

Dotyczy:

 **3) Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz funkcjonalności przestrzeni publicznych, m.in. poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę infrastruktury drogowej w tym przebudowę chodników i dróg, modernizację oświetlenia publicznego, wydzielenie miejsc parkingowych, wykonanie kompleksowego systemu monitoringu Osiedla Gorzyce.**

 Na podobszarach I i II rewitalizacji objętych Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Gorzyce w roku 2020 zrealizowano następujące inwestycje drogowe lub poniesiono wydatki na prace przygotowawcze:

**Podobszar I rewitalizacji: Gorzyce I – Osiedle:**

**1) Rozbudowa Placu Handlowego:**

 W roku 2020 uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 dla gmin w wysokości: 1 202 314 zł.

W ramach przedmiotowego dofinansowania planowana jest realizacja kompleksowej przebudowy Placu Handlowego w centrum miejscowości Gorzyce poprzez realizację zadania w kilku etapach projektowych tj.

1. **Rozbudowa drogi gminnej nr 100120R „Plac Targowy” w miejscowości Gorzyce.**

 Planowany zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi gminnej nr 100120R „ Plac Targowy” w msc. Gorzyce - etap I i II, w której zakres wchodzi:

- poprawa stanu technicznego jezdni na długości 139 m,

- przebudowa ciągów pieszych,

- budowa 18 stanowisk postojowych,

- rozbiórkę wielokondygnacyjnego budynku,

- budowa kanalizacji deszczowej, mająca na celu poprawę odwodnienia elementów pasa drogowego, którego przebudowa zostanie zrealizowana w etapie I,

- uporządkowanie granic pasa drogowego.

 Szacunkowa wartość inwestycji w ww. zakresie to 760 000,00 zł.

 Realizacja planowana jest w roku 2021 r.

1. **Rewitalizacja osiedla Gorzyce – Etap I „Rynek”.**

 Zakres prac obejmuje zmianę sposobu zagospodarowania placu handlowego w Gorzycach zlokalizowanego między ul. por. J. Sarny i ul. Plac Handlowy.

 Zadanie obejmie swoim zakresem wykonanie nowej nawierzchni terenu, wykonanie nasadzeń oraz zieleni urządzonej oraz wykonanie konstrukcji stalowej tzw. wiaty.

 Całość kosztów inwestycji szacuje się na 1.000.000,00 zł.

 Planowany termin realizacja to 2021 rok.

**Podobszar II rewitalizacji: Gorzyce II – sołectwo:**

1. ***Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) od km 0+003 do km 0+980 w Gorzycach:***

 W dniu 30.10.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji do 31.07.2020 r.

 W dniu 23.09.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 1 097 612 zł tj.70 % (po przetargu: 942 013,00 zł).

 W ramach przebudowy drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) w Gorzycach zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

* poszerzenie jezdni do 5,5 m,
* wzmocnienie istniejącej jezdni bitumicznej na odcinku - 977,00 m,
* przebudowę dwóch skrzyżowań (korekta łuków, wzmocnienie jezdni) -ul. Kwiatowa i ul. Stawowa,
* budowa chodnika z kostki betonowej gr. 6cm,
* budowa zatok postojowych dla samochodów osobowych w rejonie szkoły oraz przy punkcie działalności gospodarczej,
* przełożenie istniejącego chodnika prawostronnego,
* przebudowa istniejących zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej,
* budowa ścieku przykrawężnikowego prawostronnego z betonowej kostki brukowej,
* oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych,
* remont istniejących przepustów pod zjazdami,
* remont istniejącej kanalizacji deszczowej,
* budowa rowu krytego dł. 164 m służącego do odwodnienia drogi gminnej nr 100112R, którym odprowadzana jest woda z rowu zlokalizowanego w pasie drogowym przebudowywanej drogi do najbliższego rowu melioracyjnego,
* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (w rejonie szkoły zostały zamontowane progi zwalniające w celu uspokojenia ruchu ).

 Wartość zrealizowanej inwestycji: 1 345 733,25 zł z tego dofinansowanie: 942 013,00 zł.

 Dodatkowe wydatki poniesione z budżetu gminy w roku 2020 na realizacje tego zadania to: 47 872,00 zł (m.in. dokumentacja wraz z jej modyfikacją ,odszkodowana z tytułu wykupu gruntu, tablice pamiątkowe).

1. ***Przebudowa ul. Szkolnej i miejsc postojowych przy Urzędzie Gminy Gorzyce:***

- poniesiono wydatki na prace przygotowawcze w roku 2020 w wysokości: 15.000,00 zł

 W ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego podstawowego nr 1 pn. „***Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” w roku 2019*** poniesiono następujące wydatki w kwocie łącznej 4 895 736,76 (roboty budowlane oraz prace przygotowawcze: projektowe i odszkodowania z tytułu wykupu gruntów), co stanowi 47,53 % planowanej na ww. zadanie kwoty tj. 10.300.000,00 zł.

 W latach 2016-2020 na realizację ww. zadania łącznie poniesiono 8 731 120,16 zł co stanowi 84,77 % planowanej na ww. zadanie kwoty tj. 10.300.000,00 zł.

**Ad. 2. Postęp realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego podstawowego nr 2 pn.: „*Poprawa sfery przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej na terenach i w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Gorzycach”:***

 W dniu 19.02.2021 r. Gmina Gorzyce wystąpiła z pismem do Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji ww. zadania ukazującej stopień realizacji projektu tj. charakterystykę i zakres czasowy podjętych lub planowanych działań w tym zakresie.

 W odpowiedzi na ww. pismo Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gorzycach w dniu 04.03.2021 r. złożyła do tut. urzędu pismo, w którym poinformowała o zrealizowanych remontach w roku 2020 na łączną kwotę 166.000,00 zł, w tym:

1. remont parkingu przy ulicy 3 Maja 5
2. remont chodnika przy ulicy 3 Maja 7,
3. remont parkingu przy ulicy Działkowców 2,
4. remont parkingu przy ulicy Działkowców 4.

**Ad. 3.Postęp realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego podstawowego nr 5 pn. *Budowa infrastruktury dydaktycznej, obiektu służącego wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów.***

Gmina Gorzyce na realizację inwestycji polegającej na przebudowie boiska szkolnego zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach złożyła do Ministerstwa Sportu w dniu 27.03.2020 r. w ramach Programu Sportowa Polska – edycja 2021 wniosek o dofinansowanie projektu pn. *„Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez przebudowę wielofunkcyjnych przyszkolnych boisk w miejscowości Gorzyce i Wrzawy”.*

Wartość planowanej inwestycji określonej we wniosku to 1 045 514,00 z tego dofinansowanie: 522 757,00 zł.

 W dniu 8.12.2020 r. Ministerstwo Sportu rozstrzygnęło Program Sportowa Polska – edycja 2020 jednak Gmina Gorzyce nie znalazła się na liście 5 ostatecznego rozstrzygnięcia.

 Mając na uwadze powyższe w dniu 10.12.2020 r. Gmina Gorzyce złożyła do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie w ramach drugiego naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 Złożony wniosek pn. „*Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Gorzyce”* obejmuje m.in. zadanie wskazane w GPR jako zadanie podstawowe nr 5 tj. Budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach.

Zakres rzeczowy ww. projektu obejmuje:

* przebudowę wielofunkcyjnych przyszkolnych boisk w msc. Gorzyce i Wrzawy tj. dwóch boisk sportowych o naw. syntetycznej przepuszczalnej wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu pod ciągi piesze,
* budowę Street Workout Parkuna terenie Osiedla Gorzyce w zestaw którego wchodzą słupy noszące, rurki, poprzeczki, drabinka, ławka dla brzuszków, rurka pionowa, kółka gimnastyczne, nawierzchnia, obrzeża.

**Wartość ww. zakresu to : 1 500 000,00 zł .**

 Na chwilę obecną konkurs nie został rozstrzygnięty w związku z powyższym Wójt Gminy Gorzyce podjął decyzje o ponownym złożeniu w roku 2021 wniosku do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Programu Sportowa Polska - rozwój lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021.

**Ad. 4. Postęp realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego podstawowego nr 6 pn.: *„Integracja społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej na rewitalizowanych obszarach gmin Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego”:***

 W dniu 19.02.2021 r. Gmina Gorzyce wystąpiła z pismem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji ww. zadania ukazującej stopień realizacji projektu tj. charakterystykę i zakres czasowy podjętych lub planowanych działań w tym zakresie.

 W odpowiedzi na ww. pismo Ośrodek Pomocy Społecznej w piśmie znak OPS.414.1.2021 z dnia 23.02.2021 r. poinformował, że w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie podejmował żadnych działań w zakresie „*Integracji społeczna na rzecz aktywizacji zawodowej na rewitalizowanych obszarach gmin Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego”.*

**Ad. 5 Postęp realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego podstawowego nr 7 pn.: *„Zadbaj o swoją przyszłość – zwiększ szanse na zatrudnienie”:***

 W dniu 19.02.2021 r. Gmina Gorzyce wystąpiła z pismem do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu o informację dot. stanu realizacji ww. zadania ukazującej stopień realizacji projektu tj. charakterystykę i zakres czasowy podjętych lub planowanych działań w tym zakresie.

W odpowiedzi na ww. pismo Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu pismem nr PR.081.2.46.2019 z dnia 25.02.2021 r. poinformował o stanie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Gorzyce w ramach Projektu podstawowego nr 7 tj.:

 Powiatowy Urząd Pracy złożył w dniu 08.10.2019 r. wniosek o dofinansowanie projektu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19 *w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE. Projekty w ramach dedykowanych konkursów dla beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z terenów MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.*

 W złożonym wniosku o dofinansowanie projektu połączono założenia projektów podstawowych obejmujących tematykę bezrobocia, zawartych w LPRach Gmin: Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego oraz GPR Gminy Gorzyce w jeden projekt pn. **„Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc.”**

 Założenia określone w wymienionych LPRach/GPR w wyniku licznych ustaleń z poszczególnymi gminami MOF Tarnobrzeg, zwłaszcza w zakresie komplementarności z działaniami finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały zaktualizowane, tak aby spełniały wymogi ogłoszonego konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19.

 Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.01.00-IP-18-0003/19 złożony w ramach działania 7.1 RPO WP 2014-2020 pozytywnie zweryfikowano pod względem spełnienia warunków formalnych w dniu 28 listopada 2019 r.

 W dniu 28.05.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował listę projektów, które pozytywnie przeszły proces oceny formalno-merytorycznej i zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19.

 Projekt Powiatu Tarnobrzeskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu nr RPPK.07.01.00-IP-18-0003/19 znalazł się na pierwszym miejscu tej listy.

 Powiat Tarnobrzeski/Powiatowy Urzędu Pracy w Tarnobrzegu dwukrotnie został zaproszony przez Wojewódzku Urząd Pracy w Rzeszowie do negocjacji - pierwszy raz pismem z dnia 10.06.2020 r. i ponownie pismem z dnia 24.09.2020 r. Po ustaleniu każdorazowo ostatecznego stanowiska negocjacyjnego wprowadzono wynegocjowane zmiany we wniosku o dofinansowanie , który w wersji ostatecznej złożono w dniu 14.10.2020 r. W dniu 23.12.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania z dnia 22.12.2020 r., na której zamieścił projekt Powiatu Tarnobrzeskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu.

 Powiat Tarnobrzeski/Powiatowy Urzędu Pracy w Tarnobrzegu zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w dniu 02.02.2021 r. umowę o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.01.00-18-0003/19-00 i rozpoczął realizacje przedmiotowego Projektu.

 W uzupełnieniu do powyższych informacji Powiatowy Urząd Pacy w Tarnobrzegu poinformował, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji w 2020 roku z WUP w Rzeszowie, zwiększeniu uległa wartość Projektu, w tym wartość Projektu dla Gminy Gorzyce. Jest to następstwem zwiększenia stawki stypendium stażowego, które zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Kwota zasiłku dla bezrobotnych od dnia 01.09.2020 r. została zwiększona i wynosi 1 200 zł brutto.

 W załączeniu do pisma Powiatowy Urząd Pracy dodatkowo przedstawił zaktualizowaną w wyniku przeprowadzonych negocjacji fiszkę złożonego wspólnego projektu pn. **„Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc ”**  w ramach RPO WP 2014-2020, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, gdzie szczegółowo określił cel i rezultaty projektu oraz jego główne działania wraz z ilością osób z terenu Gminy Gorzyce, dla których uwzględniania są poszczególnych formach wsparcia. Wartość projektu po przeprowadzonych negocjacjach określono na kwotę 640 727,02 w tym dla Gminy Gorzyce 127 400,00 zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania to kwota 589 468,85 zł.

Planowany okres realizacji projektu: od 1.01.2021 r. do 31.07.2023 r.

**Przedsięwzięcia uzupełniające:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa i numer projektu** | **Cel rewitalizacji** | **Kierunki działań** | **Stopień realizacji projektu** |
| **1.** | ***Lepszy start w biznesie*** | 1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,  | 1.1.Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców | Gmina Gorzyce wystąpiła do Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" o informację dot. stanu realizacji zadania –informacja szczegółowa pod tabelą (Ad.1) |
| **2.** | ***Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców*** | 1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,  | 1.1.Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców | Gmina Gorzyce wystąpiła do Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" o informację dot. stanu realizacji zadania -informacja szczegółowa pod tabelą (Ad.1) |
| **3.** | ***Podniesienie poziomu kształcenia*** | 1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,  | 1.1.Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców | Gmina Gorzyce wystąpiła do Zespołu Szkół im. Por. Józefa Sarny w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji zadania- informacja szczegółowa pod tabelą (Ad.2) |
| **4.** | ***Modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych*** | 2. Poprawa jakości życia mieszkańców | 2.1. Kształtowanie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych | Gmina Gorzyce wystąpiła do Parafii rzymsko-Katolickiej św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji zadania-informacja szczegółowa pod tabelą (Ad. 3). |
| **5.** | ***Rozwój opieki żłobkowej i przedszkolnej*** | 1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, 2. Poprawa jakości życia mieszkańców | 1.1.Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych | Informacja szczegółowa pod tabelą (Ad.4). |
| **6.** | ***Organizacja wydarzeń i spotkań kulturalnych oraz sportowych*** | 1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,  | 1.1.Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem; 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców | Gmina Gorzyce wystąpiła do Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji zadania - informacja szczegółowa pod tabelą (Ad.5). |
| **7.** | ***Modernizacja osiedlowej sieci komputerowej*** | 1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, 2. Poprawa jakości życia mieszkańców | 1.1.Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych | Gmina Gorzyce wystąpiła do Stowarzyszenia Gminna Sieć Komputerowa „GONET” o informację dot. stanu realizacji zadania -informacja szczegółowa pod tabelą (Ad. 6) |
| **8.** | ***Tworzenie infrastruktury społecznej, zdrowotnej i opiekuńczej*** | 1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, 2. Poprawa jakości życia mieszkańców | 1.1.Włączanie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych | Gmina Gorzyce wystąpiła do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji zadania-informacja szczegółowa pod tabelą (Ad.7) |
| **9.** | ***Ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne i/lub instalację OZE na obszarze rewitalizacji zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje*** | 1. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, 2. Poprawa jakości życia mieszkańców | 1.2. Pobudzanie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców2.1. Kształtowanie funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej2.2. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług publicznych | **-Rządowy Program „CZYSTE** **POWIETRZE”**-brak danych odnośnie ilości osób, które skorzystały z tego programu w roku 2020 z terenu gminyGorzyce.**-Rządowy Program „MÓJ PRĄD”**-brak danych odnośnie ilości osób, które skorzystały z tego programu w roku 2020 z terenu gminyGorzyce. |

**Ad. 1. Postęp realizacji przedsięwzięcia uzupełniającego nr 1 pn.: „Lepszy start w biznesie” oraz przedsięwzięcia uzupełniającego nr 2 pn.: „Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców”:**

 W dniu 19.02.2021 r.. Gmina Gorzyce wystąpiła z pismem do Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” o informację dot. stanu realizacji ww. zadania ukazującej stopień realizacji projektu tj. charakterystykę i zakres czasowy podjętych lub planowanych działań w tym zakresie.

 W odpowiedzi na ww. pismo Stowarzyszenie przesłało pismo w dniu 25.02.2021 r., w którym poinformowało o działaniach prowadzonych w okresie do 31.12.2020 r. tj.: o bezpłatnym doradztwie nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

 LGD przeprowadziło spotkania informacyjne nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w związku z ogłaszanymi naborami w dniach:

- 02 lipca 2020 r. w ramach rozwijania działalności gospodarczej oraz projektu grantowego,

- 18 grudnia 2020 r. w ramach pozostałych działań konkursowych w zakresie: zachowania dziedzictwa lokalnego, rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 Dodatkowo w roku 2020 r. ogłoszone zostały dwa nabory wniosków:

1. w dniach od 31 lipca do 14 sierpnia – w ramach rozwijania działalności gospodarczej oraz na projekt grantowy **w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach następujących przedsięwzięć:**
2. **Działania na rzecz poprawy jakości życia grup defaworyzowanych** - zakres: Zachowania dziedzictwa lokalnego- w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego;
3. Tworzenie, rozwój i promocja turystyki - zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej;
4. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne – zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej;
5. Bezpośrednie dotacja inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału rolniczego
i gospodarczego LGD - zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej.
6. w dniach od 30 grudnia 2020 roku do 15 stycznia 2021 r. – w ramach pozostałych działań konkursowych **w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach następujących przedsięwzięć:**
7. Realizacja inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

**Ad. 2. Postęp realizacji przedsięwzięcia uzupełniającego nr 3 pn.: „*Podniesienie poziomu kształcenia”***

 W dniu 19.02.2021 r. Gmina Gorzyce wystąpiła z pismem do Zespołu Szkół im. Por. J. Sarny w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji ww. zadania ukazującej stopień realizacji projektu tj. charakterystykę i zakres czasowy podjętych lub planowanych działań w tym zakresie.

 W odpowiedzi na ww. pismo Zespół Szkół im. Por. J. Sarny w Gorzycach w dniu 10.03.2021 r. przysłał e-mail z informacją dotyczącą działań edukacyjnych realizowanych w placówce w roku 2020 tj.:

 Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach w roku 2020 kształcił w szkołach dziennych łącznie 430 uczniów w tym w Technikum 383 uczniów i w Szkole Branżowej I stopnia 47 uczniów w następujących kierunkach:

* technik mechanik
* technik mechatronik
* technik informatyk
* technik programista
* technik logistyk
* technik ekonomista
* szkoła branżowa I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz w oddziale wielozawodowym.

 Szkoła kształci na potrzeby lokalnego przemysłu młodzież polską oraz obcokrajowców (z Ukrainy 87 osób, z Białorusi 20 osób). Kierunki kształcenia oraz programy są konsultowane z największymi pracodawcami regionu takimi jak Federal Mogul oraz Alumetal oraz z organizacjami pracodawców takimi jak Wschodni Sojusz Motoryzacyjny. Działania te realizowane są jako bilateralne oraz jako wspólną realizację projektów dofinansowanych ze środków UE.

 W miesiącu wrześniu 2020 r zakończono realizację, w partnerstwie z Federal Mogul w ramach WSM, projektu pn. „*Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe (PAMISZ*)”,w ramach którego zostały zmodyfikowane programy nauczania dla technika mechanika i technika mechatronika. W ramach projektu uczniowie realizowali staże w wymiarze 300 godz. Staże w zakładzie odbyło także 11 nauczycieli ZS Gorzyce. W celu poprawy dostosowania poziomu kształcenia zakład przekazał szkole wyposażenie stanowisk pomiarowych oraz dużą część sprzętu do budowy stanowiska zrobotyzowanego. Wartość projektu to 343 284,40 zł.

 Centrum Kształcenia Zawodowego, które wchodzi w skład Zespołu Szkół dostosowało swoją strukturę organizacyjną oraz systemy zarządzania jakością do tych, które są w FM. Działania te pozwalają szkole na świadczenie usług szkoleniowych na rzecz zakładu. W ramach współpracy z zakładem CKZ zorganizował kursy dla pracowników zakładu, w ramach których przeszkolił 12 liderów zakładowych z zakresu obsługi i programowania obrabiarek CNC. Sprzyja to rozwojowi kadry średniej zakładu oraz pomaga we wprowadzeniu standaryzacji. Zakład jest częścią korporacji światowej w branży motoryzacyjnej. Pracownicy szkoły poprzez Wschodni Sojusz Motoryzacyjny uczestniczą w międzynarodowym projekcie DRIVES, który ma na celu opracowanie kwalifikacji zawodowych dla branży motoryzacyjnej na poziomie europejskim. W ramach tego projektu został opracowany program dla kwalifikacji Predictive Maintenance Technician, wzorcowe materiały oraz testy do walidacji. Opracowane materiały zostały również wykorzystane do opracowania specjalizacji oraz kwalifikacji zdobywanych w zakresie rozszerzonym przez uczniów szkoły. Będąc w głównym nurcie rozwoju europejskiego przemysłu motoryzacyjnego CKZ w Gorzycach intensywnie współpracuje z uczelniami wyższymi, w tym z Politechniką Rzeszowską i UJK w Kielcach oddział zamiejscowy w Sandomierzu. Szkoła stanowi dla UJK bazę laboratoryjną w zawodzie inżynier mechatronik. Pracownicy CKZ prowadzą także zajęcia ze studentami tej uczelni wyższej kształcącej kadry dla lokalnego przemysłu. W roku 2020 przeszkolono także 17 studentów z zakresu robotyki, techniki automatyki oraz programowania maszyn w systemie Heidenhain. Działania te wspierają rozwój społeczności lokalnej i przyczyniają się do liczniejszego pozostawania ludzi młodych na terenie gminy. W celu podniesienia jakości kształcenia CKZ rozpoczęło proces certyfikacji jako ośrodek certyfikowany szkolący pod patronatem firmy Heidenhain.

 Szkoła jest także solidnie przygotowana do prowadzenia zajęć w formie zdalnej. Szkoła podpisała umowę z firmą Google na wykorzystanie platformy do prowadzenia zajęć lekcyjnych i szkoleniowych zapewniający tym samym zachowanie wysokich standardów kształcenia oraz zachowania wymogów RODO. Szkoła zakupiła ze środków własnych 72” monitory dotykowe. Szkoła pozyskała ze środków zewnętrznych dwie pracownie mobilne składające się z 16 laptopów każda. Ze środków pochodzących z rezerwy budżetowej szkoła kupiła 10 komputerów PC z przeznaczeniem do kształcenia technika programisty. W ramach programu „Aktywna tablica” szkoła zakupiła 8 laptopów z przeznaczeniem do kształcenia zdalnego.

 Pomimo występujących w roku 2020 obostrzeń epidemiologicznych, szkoła oprócz kształcenia w formie zdalnej, cały czas realizowała zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej, co umożliwiło właściwe przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych, jak również wpłynęło znacząco na właściwe kształtowanie kompetencji społecznych.

**Ad. 3. Postęp realizacji przedsięwzięcia uzupełniającego nr 4 pn.: *Modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych.***

 W dniu 19.02.2021 r. Gmina Gorzyce wystąpiła z pismem do Parafii Rzymsko-Katolickiej o informację dot. stanu realizacji ww. zadania ukazującej stopień realizacji projektu tj. charakterystykę i zakres czasowy podjętych lub planowanych działań w tym zakresie.

W odpowiedzi na ww. pismo Parafia Rzymsko-Katolicka w Gorzycach w dniu 9.03.2021 r. złożyła pismo, w którym informuje, że w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni parkingu przy zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach z osadzeniem w centralnej części przestrzeni parkingowej zabytkowego Pomnika Grunwaldzkiego w roku 2020 wykonano prace projektowe.

Natomiast w roku 2021 zaplanowano realizację prac związanie z budową w/w parkingu oraz prace termomodernizacyjne wieży-dzwonnicy przy kościele parafialnym w Gorzycach

Dodatkowo poinformowano, iż Parafia Gorzyce w roku 2020 zrealizowała zadanie pn. *„Głęboka termomodernizacja Domu Parafialnego w Gorzycach wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”* w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dofinansowaniem wysokości: 733.069,00 zł i wkładem parafii: 472 225,00 zł.

**Ad. 4 Postęp realizacji przedsięwzięcia uzupełniającego nr 5 pn.: *„Rozwój opieki żłobkowej
i przedszkolnej”*:**

 W roku 2020 we wrześniu rozpoczął swoją działalność Żłobek w Gorzycach i rozpoczęła się realizacja działań określonych w projektach w których przeznaczone zostały środki na jego utworzenie oraz funkcjonowanie, w tym:

* w ramach projektu pt.: *„Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce”* złożonego w ramach ogłoszonego naboru przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
* w ramach zadania pn. „*Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach na pomieszczenie żłobka”* w ramach rządowego programu Maluch+ 2020.

 Rekrutacja dzieci rozpoczęła się na przełomie marca-kwietnia 2020 roku, w ramach której miejsce w żłobku znalazło się dla 20 dzieci do 3 lat.

 Prace adaptacyjne pomieszczeń rozpoczęły się wiosną 2020 r, zaś zakończenie prac i oddanie obiektu nastąpiło pod koniec sierpnia 2020 r.

 Na potrzeby żłobka zostało zaadaptowanych kilka pomieszczeń mieszczących się na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr im. Jana Pawła II w Gorzycach. Dodatkowo został dobudowany wiatrołap wraz z wózkownią.

 Do dyspozycji maluchów są dwie sale – zabaw i odpoczynku. Sale są wentylowane i odpowiednio klimatyzowane. W sali zabaw zamontowana została podłoga interaktywna, znalazły się  również atestowane zabawki edukacyjne. Dodatkowo został wydzielony plac zabaw, w którym zamontowane zostały urządzenia dostosowane dla dzieci do lat 3.

 W ramach realizacji ww. projektów sfinansowano modernizację pomieszczeń przewidzianych na żłobek oraz wyposażenie sal oraz częściowo sfinansowano wynagrodzenia kadry zatrudnionej w żłobku.

 Wydatki jakie zostały poniesione w roku 2020 na realizację tego przedsięwzięcia w ramach ww. projektów to: **826 083,25 zł, w tym :**

- wydatki na wynagrodzenia i inne świadczenia: 86 168,55 zł (ze środków Unii Europejskiej) i  37 327,83 zł (z budżetu gminy Gorzyce),

- wydatki na zakupy i remonty (remont i doposażenie placu zabaw, zakup zabawek i wyposażenia): 84 051,26 zł (ze środków Unii Europejskiej ), 71 774,77 zł (ze środków budżetu państwa) oraz 52 346,07 zł (ze środków budżetu gminy).

- wydatki na inwestycje (w tym: dokumentację projektową, przebudowę i adaptację pomieszczeń, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, wykonanie ogrodzenia systemowego oraz systemu alarmowego): 339 480,00 zł (ze środków budżetu państwa), 102 453,77 zł (ze środków budżetu Gminy) oraz 44.185,00 zł (ze środków Unii Europejskiej).

- wydatki na wyżywienie – jako wkład własny gminy do projektu: to 8.296,00 zł.

**Ad. 5 Postęp realizacji przedsięwzięcia uzupełniającego nr 6 pn.: *„Organizacja wydarzeń
i spotkań kulturalnych oraz sportowych”:***

 W dniu 19.02.2021 r. Gmina Gorzyce wystąpiła z pismem do Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji ww. zadania ukazującej stopień realizacji projektu tj. charakterystykę i zakres czasowy podjętych lub planowanych działań w tym zakresie.

 W odpowiedzi na ww. pismo GOK w Gorzycach w dniu 9.03.2021 r. złożył pismo, w którym poinformował, że w okresie sprawozdawczym realizował różnorodne imprezy kulturalne mające na celu aktywizację i integrację mieszkańców Gminy Gorzyce.

 Jednak sytuacja epidemiologiczna jaka wystąpiła w roku 2020 na terenie całego kraju, a co się z tym wiąże ograniczenie możliwości działania instytucji kulturalnych, wymusiła wprowadzenie innego sposobu funkcjonowania i działalności kulturalnej. Część imprez została bezterminowo zawieszona, część ograniczona w swoim zasięgu i dostępu dla publiczności. Sytuacja ta wymusiła wprowadzenie przez tego rodzaje instytucje inne sposoby komunikowania się z mieszkańcami poprzez świat wirtualny i media społecznościowe.

 Potrzebny czas na przygotowanie organizacyjne, sprzętowe i finansowe spowodował czasowe ograniczenie w przygotowywanych imprezach. Działalność instytucji w czasie epidemii z każdym następnym miesiącem staje się bardziej efektywne i gotowe do wprowadzenia w warunkach reżimu sanitarnego nowych form działalności, zarówno w formie stacjonarnej jak i w świecie wirtualnym.

 W załączeniu do pisma Gminny Ośrodek Kultury przedstawił wykaz cyklicznych i okazjonalnych wydarzeń kulturalnych wraz z linkami do mediów społecznościowych, gdzie zostały m.in. przeprowadzone ww. imprezy w okresie styczeń 2020 r. – grudzień 2020 r.

 Dodatkowo w ramach oceny stopnia realizacji ww. przedsięwzięcia uzupełniającego nr 5 w dniu 19.02.2021 r. Gmina Gorzyce wystąpiła również z pismem do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji ww. zadania ukazującej stopień realizacji projektu tj. charakterystykę i zakres czasowy podjętych lub planowanych działań w tym zakresie.

 W odpowiedzi na ww. pismo GOSiR Gorzyce w dniu 10.03.2021 r. złożył pismo, w którym poinformował, iż organizuje i współorganizuje corocznie wydarzenia sportowe oraz kulturalne, które przyciągają rzesze uczestników ze wszystkich miejscowości Gminy Gorzyce.

 Do najważniejszych zadań mających charakter cykliczny należy organizacja meczów na różnych poziomach rozgrywkowych. GOSiR Gorzyce odpowiedzialny jest za przygotowanie techniczne obiektów udostępnionych klubom sportowym w Gorzycach, Sokolnikach, Wrzawach, Trześni i Furmanach. Przy współpracy ze wszystkimi stowarzyszeniami zajmującymi się szerzeniem kultury fizycznej planuje szereg okazjonalnych wydarzeń z kategorii takich jak: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, karate czy bieganie.

 Dodatkowo w sezonie letnim GOSiR Gorzyce odpowiedzialny jest za organizację kąpieliska na swoim obiekcie - Zalew Przybyłów w Gorzycach.

 W związku z pandemią i obowiązującymi obostrzeniami szereg imprez sportowych zostało w roku 2020 odwołanych.

**Ad. 6. Postęp realizacji przedsięwzięcia uzupełniającego nr 7 pn.: *Modernizacja osiedlowej sieci komputerowej:***

 W dniu 19.02.2021 r. Gmina Gorzyce wystąpiła z pismem do Stowarzyszenia Gminna Sieć Komputerowa „GONET” o informację dot. stanu realizacji ww. zadania ukazującej stopień realizacji projektu tj. charakterystykę i zakres czasowy podjętych lub planowanych działań w tym zakresie.

 W odpowiedzi na ww. pismo stowarzyszenie GONET w dniu 11.03.2021 r. przedstawiło informacją na temat realizacji projektów mających na celu poprawę dostępu mieszkańców Gminy Gorzyce do wysokiej jakości usług internetowych.

 Stowarzyszenie GONET poinformowało, że w roku 2020 wykonano następujące działania mające na celu poprawę jakości dostępu do Internetu przez mieszkańców Osiedla Gorzyce, objętych zakresem działania Gminnej Sieci Komputerowej GSK GONET w Gorzycach:

1. Wymiana starej Infrastruktury sieciowej na nowe switche, w celu wyeliminowania awarii i zwiększenia przepustowości sieci komputerowej – wymieniono 3 switche. Koszt 6 600,00 zł.
2. Wymiana kabli sieci komputerowej do mieszkań. Wymieniono 45 kabli LAN na nowe. Koszt 6 000,00 zł.
3. Wymieniono kabel FTP na jedno modowy kabel światłowodowy łączący budynek przy ul. Edukacji Narodowej 2 i budynek przy ul. Por. Sarny 1. Zainstalowano kabel światłowodowy łączący switche sieci LAN zainstalowane w budynku por. Sarny 1. Łączny koszt 8 733,00 zł.
4. Zakupiony został nowy serwer do zarządzania infrastrukturą osiedlowej sieci LAN wraz z oprogramowaniem. Całkowity koszt wyniósł 14 988,00 zł.
5. Wykonano projekt instalacji nowych kabli światłowodowych relacji:

– ul. Edukacji Narodowej 2 - ul. 3 Maja 5,

* ul. Edukacji Narodowej 2 - ul. Zakole 4.

 Realizacja tego projektu przewidziana jest na rok 2021.

**Ad. 7. Postęp realizacji przedsięwzięcia uzupełniającego nr 8 pn.: „*Tworzenie infrastruktury społecznej, zdrowotnej i opiekuńczej”:***

 W dniu 19.02.2021 r. Gmina Gorzyce wystąpiła z pismem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach o informację dot. stanu realizacji ww. zadania ukazującej stopień realizacji projektu tj. charakterystykę i zakres czasowy podjętych lub planowanych działań w tym zakresie.

 W odpowiedzi na ww. pismo w dniu 23.02.2021 r. OPS złożył pismo, w którym poinformował, że w okresie sprawozdawczym na podstawie przepisów o pomocy społecznej zrealizował zadania w zakresie usług opiekuńczych dla osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, usług specjalistycznych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi. W roku 2020 pomocą objęto łącznie 26 osób, łączny koszt udzielonej pomocy wyniósł 124 654,88 zł. Źródła finansowania pomocy to budżet państwa w wysokości 41 697,92 zł oraz budżet gminy 82 956,96 zł.

 Ośrodek Pomocy Społecznej nie realizował w roku 2020 żadnych usług w ramach mieszkalnictwa wspomaganego chronionego, treningowego oraz wspieranego.

1. **Uwagi i wnioski**
2. Zgodnie z zapisami Rozdziału 2.1 Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce (dalej zwany GPR) tj. „Sposoby monitorowania i sprawozdawczości” do końca stycznia kolejnego roku po skończonym okresie sprawozdawczym, referaty Urzędu Gminy, jednostki organizacyjne gminy i/lub podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych projektów wchodzących w skład GPR zobowiązane są do składania informacji okresowej do Referatu Rozwoju i Promocji. W związku z tym, że do 31.01.2021 r. nie wpłynęły ww. informacje od interesariuszy rewitalizacji Gmina Gorzyce wystąpiła do ww. instytucji o przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań zgłoszonych przez interesariuszy do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce. Szczegółowe informacje w rozdziale 3 sprawozdania pt.: Postęp realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazanych w GPR.
3. **Stopień realizacji zakładanych celów Programu.**

 Ze względu na częściową realizację w 2020 r. projektu podstawowego nr 1 tj. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” poprzez realizację projektu pod tym samym tytułem obejmujący etap II A rewitalizacji oraz realizacje częściową zadań z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego oraz funkcjonalności przestrzeni publicznych pn. *„Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) od km 0+003 do km 0+980 w Gorzycach”* został częściowoosiągnięty **cel rewitalizacji 2. Poprawa jakości życia mieszkańców.**

 Dodatkowo poprzez realizację ww. celu rewitalizacji w roku 2020 został częściowo osiągnięty wskaźnik produktu pn. *„powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją”:*

* w podobszarze I rewitalizacji: Gorzyce I – Osiedle: w łącznej wysokości 1,4555 ha ( w tym zadanie obejmujące 0,60 ha zrealizowane w 2019 roku) .
* w podobszarze II rewitalizacji: Gorzyce II – Sołectwo: w łącznej wysokości 1,1 ha.

 Sukcesywna realizacja projektów rewitalizacyjnych zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Gorzyce przyczyni się do stopniowego osiągania założonych celów Programu.

1. **Zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.**

 Dla obszarów przestrzeni publicznej w związku z obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjęto uchwałę nr II/8/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum gminnego w Gorzycach. Obszar wskazany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego usytuowany jest w centralnej części Gorzyc, pomiędzy Placem E. Mieszczańskiego, ul. Działkowców, ciekiem wodnym na działce nr ewid. 1073/2, ul. J. Brzechwy oraz ogrodami działkowymi na granicy z osiedlem Przybyłów. Granice te obejmują m.in. obszar o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. obszar przestrzeni publicznej, dla którego obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Mając na uwadze powyższe w dniu 21.03.2019 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum gminnego w Gorzycach na kwotę 36 000,00 zł z czego:

- roku 2019 zapłacono kwotę 14 400,00 zł za wykonanie I etapu prac – edycja do opiniowania i uzgadniania,

- roku 2020 zapłacono kwotę 7 200,00 zł za wykonanie II etapu prac – edycja do wyłożenia do publicznego wglądu.

 W roku 2020 wydłużono do dnia na 21.06.2021 r. termin wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum gminnego w Gorzycach.

1. **Charakterystyka napotkanych w trakcie realizacji programu problemów oraz sposób ich rozwiązania.**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne problemy mające wpływ na realizację Programu.

1. **Propozycje nowych projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Programu.**

W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono nowego projektu do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce oraz żaden z podmiotów nie wystąpił o modyfikację swojego projektu wpisanego do Programu.

1. **Rekomendacje i zalecenia dotyczące aktualizacji Programu.**

 W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do aktualizacji Programu. W przypadku stwierdzenia, że Gminny Program Rewitalizacji wymaga zmiany, Wójt Gminy Gorzyce wystąpi do Rady Gminy Gorzyce z wnioskiem o jego zmianę. Dołączona zostanie do niego ww. opinia. Rada Gminy jako instytucja kontrolna i uchwałodawcza będzie mieć za zadanie analizowanie
i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści dokumentu, a także jego aktualizację poprzez podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie. W tej sytuacji zmiana będzie dokonywana w trybie w jakim program był uchwalony. W przypadku, gdy nie będzie ona dotyczyła listy planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz nie będzie wymagać zmiany uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji – nie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, jak również postępowanie w sprawie uzyskania opinii (o których mowa w art. 17 ust 2 pkt 4 ww. ustawy).

Data sporządzenia sprawozdania: 12.03.2021 r.

Sporządził: Referat Rozwoju i Promocji Koordynator ds. rewitalizacji