UMOWA NR I-I.2151. … .2023

O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawarta w dniu …………………… w Gorzycach

pomiędzy:  Gminą Gorzyce, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gorzyce – Leszka Surdego, zwaną dalej Inwestorem

a

………………………………………………………………………………

łącznie zaś „Stronami”, o następującej treści:

§1

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce”, w skład którego wchodzi zadanie Część II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez wymianę źródeł ciepła.

- Zadanie zakłada wymianę źródeł ciepła w trzech obiektach komunalnych: Szkoła Podstawowa w Furmanach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni, remiza OSP Trześń. Dodatkowo przewiduje się wykonanie instalacja fotowoltaicznej o mocy 9 kW w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Trześni.

- Inwestor wymaga aby Inspektor nadzoru nadzorował budowę w sposób zapewniający skuteczność nadzoru.

- Zakres obowiązków Inspektora nadzoru obejmuje:

  - Część II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez wymianę źródeł ciepła:

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności:

  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- obecność na budowie każdorazowo, jeżeli będzie tego wymagać konieczność zapewnienia właściwego nadzoru,

- weryfikację kart materiałowych materiałów proponowanych do zastosowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

- przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o wykonywanych pracach, opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inwestora,

- prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,

- kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

- żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac,

- dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu, udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

- stwierdzenia gotowości do odbioru,

- dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

- sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,

- sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

- bieżące nadzorowanie prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swoich czynności wpisem w dzienniku budowy,

- przejęcie od kierownika budowy i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej i dziennika budowy,

- udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego,

- wykonywanie innych czynności wynikających z art 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 682 z późn. zm.),

§2

- Inspektor nadzoru oświadcza, iż posiada niezbędne doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

- Inspektor nadzoru zobowiązuje się zlecone obowiązki wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy.

§3

Strony określają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na okres realizacji inwestycji. Zakładany termin zakończenia inwestycji to 31.10.2023 r.

§4

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Inspektor nadzoru otrzyma wynagrodzenie …………… zł netto. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Łącznie maksymalne wynagrodzenie brutto wynosi ……………zł (słownie: …………………………………………………………………).

- Wykonawca zapoznał się z warunkami, w których będzie realizował przedmiot umowy, w związku, z czym nie będzie się domagał dodatkowego wynagrodzenia do ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.

- Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawa do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§5

- Wynagrodzenie Inspektora nadzoru, o którym mowa w § 4 ust. 1 będzie płatne w terminie 14 dni od otrzymania przez Inwestora prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany obustronnie protokół odbioru.

- Inwestor ureguluje należność przelewem na konto Inspektora nadzoru wskazane w fakturze.

§6

- W przypadku odstąpienia przez Inspektora nadzoru od umowy z przyczyn losowych i niezależnych od Inwestora, Inspektor nadzoru zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1.

- Za każdorazowe naruszenie obowiązków określonych w §1 ust. 6 pkt 1-17, a także za niewykonanie w terminie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, Inspektor Nadzoru zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1. Zapłata kary umownej nastąpi, w szczególności, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Inwestor poniesie szkodę, to Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§7

- Inwestor może odstąpić od umowy w przypadku niewykonywania lub wykonywania umowy przez Inspektora w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy.

- Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będą właściwe sądy.

§8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej.

§9

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

§10

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt wykonać badania lekarskie, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy oraz szkolenie z zakresu bhp zgodnie z art. 3041 Kodeksu pracy.

§11

Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Inwestora.

§12

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Inwestor, a jeden Inspektor.

Inspektor nadzoru                                                                                               Inwestor